**СПРАВКА**

**Организация животноводческого комплекса**

 **ООО «Бухоро Агрокластер Чорва»**

ООО «Бухоро Агрокластер» в рамках исполнения постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 июня 2019 года №500 «О мерах по созданию современного агрокластера в Бухарской области» осуществляет работы по организации деятельности животноводческого комплекса в Каравулбазарском районе Бухарской области.

Данный комплекс рассчитан на 1000 голов крупно-рогатого скота. Автоматизация всего технологического процесса осуществляется совместно с компанией «SHY Dan. Met. Kim. San. Tic. Ltd. Sti.» (Турция).

Общая стоимость проекта составляет 4,2 млн. долларов США;

 В рамках реализации данного процесса будут установлены самые современные системы кормления, поения, доения, климат – контроля и др., которые будут способствовать увеличению объемов производства.

Для создания кормовой базы, хокимиятом Каравулбазарского района выделено 400 гектаров земельной площади.

В настоящее время заготовлено 5500 тонн сенажа и силоса.

Животноводческий комплекс ООО «Бухоро Агрокластер Чорва» предусматривает обеспечение работой 50 человек.

Реализация проекта намечено на 1 квартал 2021 года;

**Организация производства по переработке молока**

**ООО «Бухара Агрокластер ДЗЗ»**

ООО «Бухоро Агрокластер» в рамках исполнения требований протокола собрания № 1/92 от 03.04.2020 года, утвержденного хокимом Бухарской области осуществляет работы по организации деятельности завода по переработки молока в городе Бухара.

Согласно договора купли продажи № 109 от 8 сентября 2020 года, был приобретен, по «нулевой» выкупной стоимости, комплекс зданий и сооружений по улице Шайхул Олам, с принятием инвестиционных обязательств.

В целях приобретения современного оборудования был заключен договор с компанией ООО «РЕЙН-БИО» (Россия) на поставку линий кисло-молочной продукции, сыра, сливочного масла и др., производства Италии и России, на сумму 2 800 000 Евро, мощностью 30 000 литров в сутки.

В настоящее время ведутся строительно – ремонтные работы, а также ведется возведение холодильных камер объемом 3000 м3.

Общая стоимость проекта 4,35 млн. долларов США;

Запуск производства намечен на 1 квартал 2021 года;

Завод по переработке молока ООО «Бухара Агрокластер ДЗЗ» будет выпускать продукцию под брендом «LATTICO» и предусматривает обеспечение работой 122 человека.

**Создание фруктового сада**

ООО «Бухоро Агрокластер» в рамках исполнения указов и постановлений Президента и Правительства Республики Узбекистан, предусматривающие увеличение объемов экспорта товаров и услуг, расширение номенклатуры экспортоориентированной продукции, обеспечение сбалансированности внешней торговли и увеличения валютных поступлений, осуществляет работы по организации фруктового сада в Вабкентском районе Бухарской области.

Реализация данного проекта осуществляется совместно с турецкой компанией "Османуглы тижорат".

В рамках сотрудничества были приобретены саженцы фруктовых деревьев, система капельного орошения и система защиты от солнца и града на сумму 680 000 долларов США. Осуществлены строительные и другие работы на сумму более 1,5 млрд. сум.

Общая площадь фруктового сада составляет 21,2 га, на котором высажены 27 000 шт. саженцев (яблони - 22000 шт., абрикос - 5000шт.).

Планируемый урожай сада в год составляет: 1275 тн.- яблок, 150 тн.- абрикосов.

Создано 50 новых рабочих мест.

В настоящее время проект реализован.